ДОГОВОР ПОДРЯДА № 10/02/26 ЮЛ

г. Нижний Новгород	«10» февраля 2026 г.

ООО «РМУ», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице Директора Назарова Дениса Андреевича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и ООО «АРТПОЛ», именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице Директора Григорьева Сергея Эдуардовича, действующего на основании Устава, с другой стороны, при совместном упоминании именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем.

- Предмет Договора

  - По настоящему Договору Подрядчик обязуется выполнить определенные настоящим Договором работы с применением собственного оборудования по устройству черновой полусухой стяжки пола на площади 94,5м2 толщиной 120мм (далее «Работы»)

на объекте (далее «Объект») по адресу: г. Дзержинск, Автозаводское шоссе, 101Б и сдать их результат Заказчику, а Заказчик обязуется принять результат Работ и оплатить обусловленную настоящим Договором цену.

Поставку материалов на Объект производит Подрядчик. Заказчик обязуется предоставить Подрядчику на период выполнения работ площадку для размещения техники и материалов, санитарно-бытовые и другие необходимые помещения, доступом к воде не далее 30 метров. Заказчик обеспечивает возможность подключения оборудования к электричеству 220В. Заказчик обеспечивает температуру в помещении проведения работ не ниже +10 градусов Цельсия.

  - Работа считается выполненной после подписания Заказчиком либо его полномочным представителем акта приемки выполненных Работ.

- Права и обязанности Сторон

  - Подрядчик обязуется:

    - выполнить Работы в соответствии с требованиями настоящего договора и действующих на момент подписания договора строительных норм и правил, технических условий, стандартов, территориальных строительных норм и нормативных актов.

    - извещать Заказчика о готовности к сдаче окончательного результата Работ;

    - принимать меры к обеспечению сохранности вверенного ему Заказчиком имущества;

    - обеспечить Заказчику беспрепятственный доступ к месту выполнения Работ для проверки хода и качества их выполнения;

    - в случае возникновения обстоятельств, угрожающих годности и прочности результата Работ, препятствующих выполнению Работ, либо создающих невозможность завершения Работ в срок, установленный настоящим Договором, письменно предупредить Заказчика;

    - безвозмездно устранить все выявленные недостатки результата Работ Подрядчика в согласованные Сторонами сроки;

    - обеспечить в ходе производства Работ выполнение требований по технике безопасности, охране труда, санитарии, охране окружающей среды, пожарной безопасности, защите зеленых насаждений, соблюдению допустимого уровня шума при выполнении Работ в ночное время, сохранению в надлежащем виде земли на строительной площадке и прилегающей территории; нести полную юридическую ответственность за невыполнение указанных требований, в том числе за причинение вреда жизни и здоровью своих работников, работников привлеченных им субподрядчиков, третьих лиц, задействованных в ходе выполнения Работ;

    - не допускать посторонних лиц на строительную площадку;

    - соблюдать правила использования иностранной и иногородней рабочей силы, установленные законодательством РФ;

    - самостоятельно	возместить	ущерб	третьим	лицам,	нанесенный	по	вине Подрядчика и привлеченных им субподрядчиков при производстве Работ;

    - предоставить гарантию на результат Работ, сроком на 3 (три) года с момента подписания без замечаний Акта о приемке законченного строительством объекта.

    - по окончании Работ сдать Заказчику исполнительную документацию в виде КС-2,

КС-3, Счет-фактуру в виде УПД.

    - выполнить иные обязательства, необходимые для выполнения Работ по настоящему Договору, в соответствии со строительными нормами и правилами, техническими регламентами, обычаями делового оборота в области строительства;

    - При производстве работ подрядчик гарантирует марку прочности цементно- песчаной стяжки не ниже М200.

  - Заказчик обязуется:

    - предоставить Подрядчику доступ к месту выполнения Работ;

    - принять результат выполненных работ после получения от Подрядчика извещения об окончании Работ на электронную почту denis@rmu.bizml.ru в течение двух суток.

Документы, пересылаемые с помощью электронной почты, являются официальными и имеют одинаковую юридическую силу в суде наравне с бумажными экземплярами.

    - оплатить выполненные работы Подрядчику в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Договором (Приложение №2).

    - предоставить помещение не менее 10 м2 для хранения инструмента Подрядчика на Объекте.

    - Передавать Подрядчику площадь не менее 94,5 м2 в день для производства работ освобожденную от крупного строительного мусора, стройматериалов, остатков материала после штукатурных работ и т.д. и т.п. мешающие производству работ Подрядчика

    - Заказчик после завершения работ обязан своими силами произвести вывоз остатков материала, мусора, возникшего в результате производства работ. Подрядчик совершает уборку после своих работ, мусор складывает в одно, ранее обговоренное место на территории объекта. Возможные остатки песка увозятся по желанию Заказчика за счет Заказчика, по заблаговременному оповещению Подрядчика. Оплата вывоза остатков песка в первоначальную смету не входит.

    - Приступить к работам в срок указанный в п.3.1.

  - Заказчик имеет право:

    - осуществлять контроль и надзор за ходом и качеством выполнения Работ, соблюдением сроков их выполнения, качеством используемых материалов, не вмешиваясь в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика.

    - отказаться от исполнения настоящего Договора и потребовать возмещения убытков, если Подрядчик не приступает своевременно к исполнению настоящего Договора или выполняет работу настолько медленно, что окончание ее к сроку, указанному в Договоре, становится явно невозможным;

    - назначить Подрядчику разумный срок для устранения недостатков. Если во время выполнения работы станет очевидным, что она не будет выполнена надлежащим образом, и, при неисполнении Подрядчиком в назначенный срок этого требования, отказаться в одностороннем внесудебном порядке от настоящего Договора и привлечь другого подрядчика либо поручить исправление работ другому лицу за счет Подрядчика, а также потребовать возмещения убытков. Подрядчик обязан оплатить соответствующий счет Заказчика на оплату работ по устранению недостатков в течение десяти рабочих дней со дня его получения.

  - Подрядчик имеет право:

    - Не приступать к началу работ в срок указанный в п. 3.1. до получения от Заказчика оплаты аванса за материал и транспортные расходы, указанные в Приложении №2 договора. Срок начала Работ будет переноситься до поступления оплаты аванса от Заказчика.

    - Требовать с Заказчика оплату транспортных расходов связанных с доставкой и вывозом оборудования, по причине нарушения Заказчик п.2.2.5.

    - При нарушении Заказчиком п.2.2.5. снимать бригаду с Объекта для выполнения работ на других объектах во избежание рабочего простоя бригады.

    - Требовать от Заказчика проверки промежуточных этапов работ ,подписания акта Кс-2, Кс-3, в течении 2 (двух) суток после оповещения Заказчика Подрядчиком о завершении этапа работ.

    - Требовать с Заказчика оплаты материалов, транспортных расходов и выполненных работ на основании подписанного Сторонами актов Кс-2, Кс-3.

    - Предоставлять Заказчику фото и видео отчет, фиксации работ, вносить предложения по изменению технического задания при обнаружении угрозы порчи работ Подрядчика либо причинения ущерба имуществу Подрядчика.

    - При возникновения ситуаций из п.2.4.6. не приступать в дальнейшим выполнениям работ до согласования действий Сторонами по сложившейся ситуации.

- Срок выполнения Работ

  - Срок начала Работ: «16» февраля 2026 г.

  - Срок окончания Работ: «16» февраля 2026 г.

  - Работы выполняются на основании приложения №1 «График производства работ» к настоящему Договору

- Цена Договора и порядок расчетов

  - . Общая стоимость Работ, материалов и транспортных расходов по настоящему Договору из расчета на 94,5 м2 на средний слой стяжки пола 120 мм составляет 167 000 (сто шестьдесят семь тысяч) руб. 00 копеек, в том числе НДС 22%. Оплата производится путем безналичного перевода на расчетный счет Подрядчика на основании Приложения №2.

  - Стоимость Работ по настоящему Договору является твердой и изменению не подлежит.

  - Оплата фактически выполненных Работ производится Заказчиком до начала Работ

  - Оплата производится согласно графику финансирования (Приложение № 2) .

  - Заказчик за нарушение сроков оплаты более чем на 7 календарных дней несет ответственность в виде выплаты пени в размере 0,1% от суммы задолженности в день по требованию Подрядчика.

  - Подрядчик за нарушение сроков выполнения работ более чем на 7 календарных дней несет ответственность в виде выплаты пени в размере 0,1% от стоимости невыполненных работ в день по требованию Заказчика.

  - Материал рассчитан на слой стяжки 120мм на площади 94,5 м2

  - При фактическом увеличении площади или толщины производимых Работ Заказчик обязуется оплатить дополнительные материалы и их доставку. Виды материалов указаны в Приложении№3 договора.

- Порядок сдачи-приемки Работ

  - Заказчик в течение двух рабочих дней, с момента получения уведомления Подрядчика об окончании Работ устно или на электронную почту, с участием Подрядчика производит осмотр и приемку выполненных Работ, о чем составляется соответствующий акт.

  - При обнаружении недостатков в выполненных Работах Заказчик вправе отказаться от подписания акта приемки выполненных Работ. В этом случае Стороны составляют двусторонний акт с указанием перечня недостатков и сроков их устранения.

  - Если на третий рабочий день после получения уведомления Заказчик не принимает работы и не дает мотивируемый письменный отказ от приемки работ на электронную почту Подрядчика artpol_office@mail.ru, то работы считаются принятыми без претензий от Заказчика.

- Распределение рисков и ответственность Сторон

  - Подрядчик несет риск случайной гибели или случайного повреждения оборудования, а также риск случайной гибели или случайного повреждения результата выполненных Работ до его приемки Заказчиком.

  - Подрядчик несет ответственность за ненадлежащее качество предоставленного им оборудования, а также за предоставление оборудования, обремененных правами третьих лиц.

6.3 Подрядчик не несет ответственность за ненадлежащее качество предоставленного Заказчиком оборудования, а также за предоставление Заказчиком оборудования, обремененных правами третьих лиц.

6.4. Подрядчик несет ответственность за сохранность своего оборудования в рабочее время на Объекте.

- Порядок разрешения споров

  - Стороны обязуются разрешать все возникшие споры и разногласия путем переговоров. Претензионный порядок разрешения споров обязателен. Срок ответа на претензию составляет 10 (десять) рабочих дней. Претензионный порядок считается соблюденным после направления претензии и получения ответа на нее либо неполучения ответа в установленный настоящим пунктом срок.

  - В случае не достижения соглашения путем переговоров споры и разногласия Сторон рассматриваются в Арбитражном Суде Нижегородской области.

- Гарантии

  - Подрядчик гарантирует:

- выполнение всех работ в полном объеме и в сроки, определенные условиями настоящего договора;

- качество выполнения всех работ в соответствии с действующими нормами;

- своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ и в период гарантийной эксплуатации объекта;

- предоставить исполнительную документацию на выполненный объем работ.

  - Гарантийный срок на выполняемые работы составляет 3 (три) года с момента подписания без замечаний Акта о приемке законченного строительством объекта и получения разрешения на ввод объекта в эксплуатацию.

  - Если вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств по договору, что должно быть удостоверено соответствующим двусторонним актом, эксплуатация была остановлена, то гарантийный период продлевается на срок, равный сроку остановки.

Действие гарантии не распространяется в случаях:

- повреждений, нанесенных стихийными бедствиями, природными, экологическими или иными аномалиями;

- повреждений,	полученных	при	обслуживании	или	несоблюдения	правил эксплуатации объекта или частей объекта строительства;

- повреждений, полученных со стороны третьих лиц;

- повреждения, связанные с объявлением военного положения либо проведений СВО (Специальных Военных Операций) на территории Российской Федерации

  - При обнаружении дефектов в гарантийный период Заказчик письменно извещает Подрядчика об обнаружении дефектов с указанием сроков прибытия представителей Подрядчика на объект для осмотра выявленных дефектов и подписания акта о выявленных дефектах. В случае необоснованного неприбытия Представителей Подрядчика, либо их необоснованного отказа от подписания акта действительным считается акт о выявленных дефектах, подписанный Заказчиком в одностороннем порядке.

  - В течение гарантийного периода Подрядчик обязан по письменному требованию Заказчика, в срок, согласованный Сторонами, своими силами и за свой счет выполнить все работы по исправлению и устранению дефектов, являющихся следствием нарушения Подрядчиком обязательств по договору, а также в случае необходимости, повторно выполнить отдельные виды работ.

  - В случае, если Подрядчик в течение срока, согласованного Сторонами, не устранит дефекты, указанные в Акте, то Заказчик вправе применить к Подрядчику штрафные санкции, а также, без ущемления своих прав по гарантии, устранить дефекты собственными силами или силами третьих лиц, а Подрядчик обязан оплатить в течение 30 календарных дней с даты предъявления соответствующего требования затраты Заказчика по устранению дефектов на основании представленных Заказчиком счета и калькуляции затрат.

- Заключительные положения

  - После подписания настоящего Договора все предыдущие письменные и устные соглашения, переписка, переговоры между сторонами, относящиеся к настоящему Договору, теряют силу, если они противоречат настоящему Договору.

  - Подрядчик не имеет права продать или передать проектную документацию, переданную ему Заказчиком, никакой третьей стороне без письменного разрешения Заказчика.

  - По настоящему Договору Стороны гарантируют, что преследуют деловую цель и отражают операции в рамках исполнения настоящего Договора в соответствии с их экономическим смыслом в бухгалтерской и налоговой отчетности.

  - Применимым правом по настоящему Договору является законодательство Российской Федерации.

  - Местом исполнения настоящего Договора является Нижегородская область.

  - Все изменения и дополнения к настоящему Договору считаются действительными, если они оформлены в письменном виде и подписаны обеими сторонами.

  - Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, применяются нормы законодательства Российской Федерации.

  - Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до полного выполнения Сторонами своих обязательств.

  - Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из сторон.

Приложение №1 - График производства работ Приложение №2 – График финансирования
Приложение №3 – Стоимость материалов, транспортных расходов и работ

- Адреса, реквизиты, подписи Сторон

ЗАКАЗЧИК

ООО «РМУ»
Юр.адрес: 603086, г. Нижний Новгород, б-р Мира, д. 3, помещ. 9

ИНН 5259049073
КПП 525701001

ОГРН 1065259021871

Банковские реквизиты: Р/с 40702810801300003005
ПАО «Банк Уралсиб»

К/С 30101810600000000770

БИК 048073770

ПОДРЯДЧИК

ООО «АРТПОЛ»

Юр.адрес: 603002, Нижегородская обл., г. Нижний Новгород,

ул. Обухова, д.6, оф. 10

ИНН 5257218833

КПП 525701001

ОГРН 1245200019217

Банковские реквизиты:

Р/С: 40702810770010446385

Московский Филиал АО КБ «Модульбанк» г. Москва

К/С 30101810645250000092

БИК 044525092

Директор 	           /Назаров Д.А/	    Директор	         /Григорьев С.Э./

Приложение №1 к Договору подряда №10/02/26 ЮЛ от 10.02.2026 г. График производства работ.

| Начало | Окончание | Наименование работ |
| --- | --- | --- |
| 16.02.2026 | 16.02.2026 | Устройство полусухой стяжки пола 94,5 м2 |

ЗАКАЗЧИК

ООО «РМУ»
Юр.адрес: 603086, г. Нижний Новгород, б-р Мира, д. 3, помещ. 9

ИНН 5259049073
КПП 525701001

ОГРН 1065259021871

Банковские реквизиты: Р/с 40702810801300003005
ПАО «Банк Уралсиб»

К/С 30101810600000000770

БИК 048073770

ПОДРЯДЧИК

ООО «АРТПОЛ»

Юр.адрес: 603002, Нижегородская обл., г. Нижний Новгород,

ул. Обухова, д.6, оф. 10

ИНН 5257218833

КПП 525701001

ОГРН 1245200019217

Банковские реквизиты:

Р/С: 40702810770010446385

Московский Филиал АО КБ «Модульбанк» г. Москва

К/С 30101810645250000092

БИК 044525092

Директор 	           /Назаров Д.А/	    Директор	         /Григорьев С.Э./

Приложение №2 к Договору подряда №10/02/26 ЮЛ от 10.02.2026 г. Ориентировочный График-план финансирования работ

| Дата проведения | Оплата |
| --- | --- |
| До 16.02.2026 | 100% предоплата 167000 |

ЗАКАЗЧИК

ООО «РМУ»
Юр.адрес: 603086, г. Нижний Новгород, б-р Мира, д. 3, помещ. 9

ИНН 5259049073
КПП 525701001

ОГРН 1065259021871

Банковские реквизиты: Р/с 40702810801300003005
ПАО «Банк Уралсиб»

К/С 30101810600000000770

БИК 048073770

ПОДРЯДЧИК

ООО «АРТПОЛ»

Юр.адрес: 603002, Нижегородская обл., г. Нижний Новгород,

ул. Обухова, д.6, оф. 10

ИНН 5257218833

КПП 525701001

ОГРН 1245200019217

Банковские реквизиты:

Р/С: 40702810770010446385

Московский Филиал АО КБ «Модульбанк» г. Москва

К/С 30101810645250000092

БИК 044525092

Директор 	           /Назаров Д.А/	    Директор	         /Григорьев С.Э./

Приложение 3 к Договору подряда №10/02/26 ЮЛ от 10.02.2026 г.

Стоимость материалов, транспортных расходов и работ

| 94,5 |  | 120 |  | 11,34 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| материалы и транспортные расходы | ед. изм. | кол-во ед. | стоимость ед. | ИТОГО |
| Песок речной 23т + доставка | рейс | 1 | 29115 | 29115 |
| Цемент М500 по 50кг | мешок | 68 | 650 | 44200 |
| Фибра ВСМ 12 мм 20 мк | кг | 9 | 330 | 2970 |
| Пленка 60 мкр техническая | м2 | 226 | 15 | 3390 |
| IZOFLEX 10мм | пог.м | 67 | 25 | 1675 |
| Доставка материалов | рейс | 1 | 15850 | 15850 |
| Доставка оборудования | рейс | 1 | 16800 | 16800 |
| *Работы |  |  | руб./м2 |  |
| Устройство полусухой стяжки пола | м2 | 94,5 | фиксированная | 53000 |
| Безналичный расчет |  |  | ИТОГО стяжка | 167000 |